MÓDULO DE VALIDACIÓN INTELIGENTE
DE VOUCHERS

Lógica funcional, flujo operativo, reglas de negocio y propuesta de interfaz

## Objetivo central Implementar un sistema de validación semiautomatizada de vouchers que permita: - Reducir el fraude en pagos - Evitar reutilización indebida de comprobantes - Permitir el uso de vouchers compartidos con control de saldo - Separar correctamente los flujos de compra, validación y entrega - Escalar operativamente el sistema con roles diferenciados

| Proyecto | Software SIFRAH - Compras (AFILIACIONES / ACTIVACIONES) / Validación de pagos |
| --- | --- |

## 🧩 Alcance del Proyecto

Este módulo aplica a:

- Compras dentro del sistema (Activaciones y Afiliaciones)

- Validación de pagos asociados a dichas compras

- Flujo de aprobación previo a la entrega de productos

# 🔹 ACTIVIDAD 1: SEPARACIÓN DEL MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PAGOS

## 🧠 Problema Actual

Actualmente, la validación de vouchers (aprobación o rechazo de pagos) se realiza directamente dentro de:

- Lista de Activaciones

- Lista de Afiliaciones

Esto genera:

- Mezcla de funciones (operativas y financieras)

- Falta de control especializado sobre los vouchers

- Mayor riesgo de errores y fraude

- Dificultad para escalar el sistema con roles definidos

## ✅ Solución Propuesta

Se debe implementar una pantalla independiente y especializada para la validación de pagos:

👉 Nuevo módulo:
“Validación de Vouchers”

Este módulo será exclusivo para:

- Validación de comprobantes de pago

- Revisión de datos del voucher

- Control de duplicados

- Gestión de observaciones

- Aprobación o rechazo del pago

## 🔄 Nuevo Flujo de Navegación

Desde la lista de compras (Activaciones o Afiliaciones):

- El usuario visualiza el estado del voucher (Pendiente / Aprobado / Rechazado)

- Al hacer clic en el botón de estado del voucher:

### ✔ Si el usuario tiene permisos (Administración):

- El sistema redirige al módulo de Validación de Vouchers

- Se abre directamente el voucher seleccionado (vista filtrada o modal)

### ❌ Si el usuario NO tiene permisos (Atención/Sucursal):

- No se permite acceso al módulo

- Se muestra mensaje informativo:

“Este voucher se encuentra pendiente de validación por el área administrativa”